仕　様　書

１　業務委託名

シンクライアント端末及びＬＡＮケーブル撤去業務

２　業務概要

令和7年度において、本市行政ネットワークの構成変更に対応するよう執務室に新たにＬＡＮケーブル等を敷設したことから、既存設置（敷設）している不要となったシンクライアント端末及びＬＡＮケーブルを撤去する。

なお、撤去したシンクライアント端末及びＬＡＮケーブルの廃棄処分も本業務に含めるものとする。

（補足）

現在、職員の自席端末として、モバイルノートパソコンを利用している。当該パソコンで利用しているＬＡＮケーブル等と今回撤去対象となるＬＡＮケーブル等は、別系統ネットワークとして別々で利用しており、後者のものを撤去する。

また、後者であっても、複合機、デスクトップパソコン、プリンタで利用しているＬＡＮケーブルは残置すること。

（残置ＬＡＮケーブル本数参考）

複合機・プリンタ利用：４７本

デスクトップパソコン利用：１７本

※　一部席に残置するシンクライアント端末があるため、回収対象外の場所は別途指示する。

　（数台程度）

※　残置するＬＡＮケーブルには、市で事前に撤去不可を認識できるシールを貼付しておく。

※　撤去するＬＡＮケーブルが接続するリピーターハブは撤去しないが、使用停止するリピーターハブには、｢利用禁止　デジタル改革推進課｣のシールを作成し貼ること。

３　委託期間等

(1)　委託期間

契約締結の日から令和８年１２月２８日まで

(2)　撤去作業期間

令和８年１１月２日（月曜日）から令和８年１１月３０日（月曜日）まで（予定）

※撤去作業工程は、別紙「ＬＡＮケーブル撤去等工程表（予定）」を参照

(3)　作業時間

　 　　平日時間外（１７：１５～２１：３０）又は土日（９：００～１７：００）

詳細のスケジュールは、受注業者と市とで調整するものとする。

４　作業場所

　　別紙「LAN配線等本数根拠_端末配置施設一覧表」のとおり。

５　作業内容

「４　作業場所」において、不要となったシンクライアント端末及びＬＡＮケーブルを撤去し、持ち帰り、処分する。
なお、シンクライアント端末は各作業場所ごと（本庁は各フロアの南北ごと）にダンボール詰めして保管されており、ＬＡＮケーブルは事務机に設置されたリピーターハブから各事務机等に配線された状態となっている。
なお、シンクライアント端末については、データ保存領域がないことから廃棄（データ消去）証明書は不要だが、回収した端末管理番号の一覧表を業務終了後に作成し提出すること。
(1)　シンクライアント端末及びＬＡＮケーブルの個（本）数

ア　シンクライアント端末

　　約１．１００台

（詳細）

端末：MintWave MiNT-ACC BX500　重さ0.5kg程度、39.5×103×143〔mm〕

※　ACアダプタ及び接続しているVGAケーブル（（VGA－DVI変換器含む。）も対象とする。
イ　ＬＡＮケーブル
約６００本

※　各作業場所ごとの詳細は、｢LAN配線等本数根拠_端末配置施設一覧表｣を参照のこと。

　　ウ　撤去するＬＡＮケーブルを接続しているリピーターハブ
　　　　約１５０個
(2)　廃棄について

ア　物品の運搬先は、広島県が認定した優良産廃処理業者であること。

イ　産廃処理業者が確定した場合、速やかに報告すること。

ウ　産業廃棄物管理表（マニュフェスト）の写しをデジタル改革推進課に提出すること。

エ　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他法令に基づき適正に行うこと。

６　その他

(1)　契約の履行上疑義が生じた場合及び本仕様書（仕様書に対する質問書の内容を含む。）に定めのない事項については、発注者と受注者の双方協議の上、取り決めるものとする。

(2)　受注者は、いかなる場合においても本契約の履行中知り得た情報（業務に関わる事項および付随する事項）に関して機密保持を行うこと。
(3)　シンクライアント端末及びＬＡＮケーブル撤去作業の際は、市ネットワークやシステムに支障が出ないよう、十分注意すること。（他のネットーワークに係るリピーターハブの電源や同リピーターハブに接続されているＬＡＮケーブルの分離、切断等に十分注意すること。）
